工程机械设备

租赁服务合同

合同编号：CHYB-机械-2026-003

甲方（承租方）：云南署舜建筑有限公司

乙方（出租方）： 盘龙区伟耀建筑劳务部

工程名称： 昆明市西山区草海西片区排水防洪通道改造工程(一标段）

签订地点： 昆明市西山区

签订日期： 2026年   月   日

工程机械设备租赁服务合同

甲方（承租方）：  云南署舜建筑有限公司

乙方（出租方）：   盘龙区伟耀建筑劳务部

甲方因工程施工需要租赁乙方的机械设备，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为明确双方的权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。

# 第一条  租赁机械设备名称、规格型号、数量及金额

| 1.工程机械设备租赁明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械设备名称或费用名称 | 规格型号 | 暂估 数量 | 计价 单位 | 是否含 燃油 | 是否带操作 人员 | 不含税租金 | 税率（%） | 价税合计租金 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  | 单价（元） |  |
| 挖掘机 | 神钢350 | 1 | 台/小时 | 是 | 是 | 425.74 | 1% | 430 |  |
| 挖掘机 | 神钢250 | 1 | 台/小时 | 是 | 是 | 297.03 | 1% | 300 |  |
| 挖掘机 | 神钢260 | 1 | 台/小时 | 是 | 是 | 297.03 | 1% | 300 |  |
| 挖掘机 | 神钢260 | 1 | 台/小时 | 是 | 是 | 297.03 | 1% | 300 |  |
| 挖掘机 | 卡特320D | 1 | 台/小时 | 是 | 是 | 297.03 | 1% | 300 |  |
| 挖掘机 | 卡特320D | 1 | 台/小时 | 是 | 是 | 198.02 | 1% | 200 |  |
| 挖掘机 | 日立130 | 1 | 台/小时 | 是 | 是 | 198.02 | 1% | 200 |  |
| 挖掘机 | 卡特313D | 1 | 台/小时 | 是 | 是 | 792.08 | 1% | 800 |  |
| 进场费 |  |  | 次/台 | 是 | 是 | 425.74 | 1% | 430 | 昆明市30km范围内 |
| 合计金额 | / | / |  |  |  | / | / | / |  |
| 含税单价中：（1）已含燃油费□（②燃油由乙方自行购买承担，不扣除，不调整单价）□；（2）进场费由甲方负责；（3）出场费由乙方负责；（4）场内机械转移费由甲方负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此价款仅为双方签订合同时的暂定价款，最终以双方结算为准。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体增值税金以变更后的税率计算；因乙方纳税人身份变化导致增值税率变化，增加的费用由乙方自行承担。

2.本合同租赁数量、合同总价均为暂估，最终按甲方实际租赁使用并经双方签字确认的结算数据为准。乙方自愿承担合同签订量未发生部分的风险，乙方不得以任何形式要求甲方承担合同签订量未发生部分的费用或损失。

3.使用项目及地点：   昆明市西山区草海西片区排水防洪通道改造工程(一标段）  。

# 第二条  合同期限

1.合同期限：   2026 年 01 月 01 日至  2026  年 12 月 31 日。合同期限内，甲方所需租赁的具体设备、使用时间，以甲方根据具体业务需求向乙方发出的书面通知为准。

2.具体设备租赁期限的计算

（1）机械使用开始时间以 挖机时间表（小时计 / 工时表 / 累时表）    ，结束使用时间以  挖机时间表（小时计 / 工时表 / 累时表） 。

（2）在合同期内，甲方可根据租赁机械设备运行状况和操作人员表现及工程实际施工需要决定租赁期限。除特殊情况外，甲方停止租赁机械设备需提前1天通知乙方。

3.甲方需要延长本合同租赁期限的，应在合同期限届满前30日内，与乙方续签合同。

4.合同期满又未能续订的，甲方提前7天内通知乙方到期自行终止合同，乙方接到通知应无条件立即组织机械设备退场，并自行承担人员、机械设备退场所产生的所有费用。

# 第三条  机械设备进出场交接与验收

1.甲方应将具体租赁机械设备的具体投入使用时间书面通知乙方，乙方应按照甲方的要求及时组织机械设备进场，在安装调试投入使用前，双方就交付机械规格型号、配件、数量、质量等共同进行验收。若涉及大中型或特种设备安拆且乙方不具备相应资质的，须提供乙方与具备安拆资质单位签订的安拆协议，并将安拆单位资质证明及安拆方案报甲方审核通过后，方可组织设备进场安装，若安拆单位资质不符或方案未经甲方审核导致设备无法使用或发生安全事故的，乙方承担全部责任，包括甲方因此被行政处罚的金额以及甲方向乙方、第三方承担的民事赔偿责任费用等。特种设备安装前，乙方必须按照要求到当地相关部门办理相关手续，并将回执提交甲方备案，否则甲方有权拒绝设备进场，工期延误责任由乙方承担。

2.机械设备完成施工任务后，由甲方通知乙方机械设备的拆除和清退时间，如乙方不按期完成机械设备拆除和清退的，则自甲方通知机械设备的拆除和清退时间之日起甲方不再承担任何费用，所需费用和设备的损坏或丢失均由乙方承担。涉及特种设备的，拆除退场后乙方必须到当地相关部门办理设备注销手续，并将注销回执提交甲方备案。

3.乙方应及时向甲方提出相关施工机械设备进场所需的现场条件及有关要求的书面文件及设备相关资料，并保证其质量必须满足国家、行业标准及甲方使用规定。按照甲方的要求及时进行施工机械设备的调试、检测工作，确保施工机械设备按时投入使用和退场。

4.施工机械设备场地由甲方提供，但甲方不承担场地平整、道路硬化等额外费用，除非双方另有书面约定。待设备安装及调试完成,乙方应及时组织自检验收，自检验收合格后应及时通知甲方按照有关规定组织安全验收，验收合格方可投入使用。如不能达到安全验收要求的，甲方有权解除合同，由此造成的所有损失由乙方承担。

5.甲方发现租赁设备的规格型号、数量和技术性能等不符合合同约定及合同附表二《进场机械设备基本情况》时，乙方必须按要求及时更换或处理。否则甲方有权解除合同，乙方承担甲方由此造成的损失。

6.乙方负责租赁设备进、退场运输及道路通行安全，因乙方原因造成人身或财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任；若甲方先行赔付，乙方需按甲方赔付情况全额赔偿甲方。

# 第四条  租金及对账结算方式

1.本合同租赁价格包含但不限于   机械设备的退场运费、使用费、折旧费、管理费、安装拆卸费、调试检测费、润滑油、燃油、维修、保养、保管、人工、安全设施配备、保险、税金及国家或地方规定应缴纳的各项费用。  。

除双方另有约定外，乙方履行本合同项下全部义务，甲方除此之外不再支付其他任何费用，乙方不得以 “市场价格波动”“政策调整” “场地分散”等理由要求增加费用，否则甲方有权拒绝并按乙方违约处理。

2.租赁方式及租金的计算方式：(3)。

（1）租赁方式为月租，租金按月计算。实际租赁期限不足一个月的按照月租费除以30天乘以实际使用天数计算；每年季节性停工（如冬季施工、春节等）期限为  月，此期间的租金不予计取，甲方不向乙方支付；因不可抗力原因导致的施工现场停工，停工期间的租金不予计取，甲方不向乙方支付，但甲方应及时通知乙方；因机械设备自身故障造成机械设备不能使用，不能使用期间的租金（月租单价/30天*停工天数）不予计取，甲方不向乙方支付；甲方每月给予乙方机械设备维修保养时间为  小时，具体时间安排由双方根据现场情况另行商定，超出部分不计租金。

（2）租赁方式为台班，租金按台班计算。机械每天工作达到8小时按一个台班计算，不足或超出8小时的按实际工作时间除以8小时乘以台班单价计算。

（3）其他方式:   按挖机时间表以小时计             。

3.双方约定的对账方式：上月16日至本月的15日为一个对账结算周期，每月16日前双方凭对账结算周期内实际使用或完成情况的有效签收凭证进行对账结算，并由甲方出具对账结算凭证由乙方进行确认，乙方应在收到甲方结算凭证后 1 日内确认，逾期未确认视为认可，甲方可直接按该结算凭证付款。有效签收凭证是指由甲方指定验收人员签字的相关验收凭证。

4.租赁设备使用及完成情况最终需以甲方授权指定现场负责人签字确认为准，无甲方授权指定人员签字确认的，甲方一律不予认可，不得纳入结算范围。若指定使用及完成情况签认人员发生变更，应及时书面通知对方，未及时通知导致使用及完成情况签认延误的，由变更方承担责任。

（1）甲方指定现场负责人

姓名:        ，身份证号:                  ，移动电话:             。

（2）乙方指定现场负责人

姓名:        ，身份证号:                  ，移动电话:             。

5.机械设备对账结算须经本合同双方书面授权对账与结算人员签字，且经本合同甲方内部对账结算程序确认，否则不作为支付依据。若指定对账与结算人员发生变更，应及时书面通知对方，未及时通知导致对账与结算延误的，由变更方承担责任。

（1）甲方指定对账与结算人员

姓名:        ，身份证号:                  ，移动电话:             。

（2）乙方指定对账与结算人员

姓名:        ，身份证号:                  ，移动电话:             。

6.对账结算流程：办理涉及对账结算等经济业务的，甲方有相关的办理、审批流程，乙方应配合提供甲方审批所需的全部资料，因资料不全导致审批延误的，责任由乙方承担。乙方充分理解甲方设置的上述对账结算流程，对此承诺予以配合。

7.因项目停工等原因甲方不再租赁机械设备的，甲方在发出停止租赁通知后次日，不再继续计算租金，且乙方需按甲方通知时间无条件立即组织人员、机械设备退场，并自行承担人员、机械设备退场所产生的所有费用，乙方保证不得以 “设备闲置”“人员待工”等理由要求甲方支付额外费用。

8.其他约定事项:        /                                。

# 第五条  发票有关事项

1.项目计税方式：  a   。

a.一般计税项目;b.简易计税项目

2.甲乙双方开票信息

（1）甲方开票信息

甲方单位名称：云南署舜建筑有限公司

甲方纳税人类型：一般纳税人

甲方统一社会信用代码：91530100MACEPFWW4Y

甲方注册地址：云南省昆明市官渡区官渡街道办事处广福路银海樱花语A1地块A幢309室

甲方联系电话：13378716681

甲方开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明昌宏路支行

甲方银行账号：53050110381000001095

（2）乙方开票信息

乙方单位名称：

乙方纳税人类型：

乙方统一社会信用代码：

乙方注册地址：

乙方联系电话：

乙方开户银行：

乙方银行账号：

3.增值税发票开具时间和类型的要求：

（1）增值税发票开具时间：乙方应按结算周期在与甲方办理完对账结算后,在30天内向甲方提供周期结算的增值税发票。上一结算周期发票未按时提供的，不予办理下一期对账结算工作。

（2）开具发票系合同主义务之一，如乙方未向甲方提供发票，视为付款条件未成就，甲方有权停止支付租金，乙方不得以任何理由索取欠款赔偿或要求甲方承担逾期付款的违约责任。

（3）乙方提供的票据类型：  B     。

a.增值税专用发票（税率为    %）

b.增值税普通发票（税率为  1  %）

（4）甲方不接受乙方提供开票日期超 30  天的增值税专用发票。

4.增值税专用发票丢失的补救措施：若甲方今后发生丢失增值税专用发票发票联或抵扣联的情况,则乙方必须向甲方提供该增值税专用发票记账联复印件等资料。

5.乙方认可：若乙方提供的发票不符合甲方要求，视为付款条件未成就，甲方有权拒绝支付货款，直至乙方开具合法有效的增值税发票给甲方为止，且因此产生的迟延支付不视为甲方违约。乙方不向甲方开具符合法律规定的发票的，应承担包括但不限于税款、滞纳金、罚款等相关损失的赔偿责任，甲方有权在应付租金中直接扣除上述损失，包括但不限于以下情况：

（1）乙方就本合同约定之业务向甲方开具真实、合法、有效的发票，并保证合同流、货物流、发票流及资金流“四流一致”，即：货物劳务供应、发票提供、资金收付相关信息需与合同主体约定一致。因“四流不一致”引起的虚开发票风险，造成甲方补缴税款、滞纳金、罚款等经济损失的，相关损失由乙方承担，甲方有权扣除相关损失后支付款项，并自发票提供截止日按照每日万分之五计算逾期提供发票的处罚，且不免除乙方向甲方开具合法发票的义务。

（2）乙方因债务重组、工商注销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户的，乙方应提前与甲方结算并按结算开具发票。若乙方因以上原因导致无法开具与实际业务相符的发票给甲方，造成甲方税款等经济损失的，甲方有权扣除乙方造成的损失后支付款项。

（3）乙方已开具并提供至甲方的增值税发票，不得以任何原因自行作废或冲红发票，否则将视为恶意作废发票，一经确认为恶意作废发票的情形，给甲方带来恶意抵扣进项税额风险时，乙方应配合税局或其他检查机构调查取证等工作，并依法如实提供有关资料及证明材料。甲方还将对乙方做出罚款5000元/次的处罚。

# 第六条  支付

1.双方约定的支付方式：本合同价款以人民币支付，甲方以网银方式支付租赁费用，乙方须积极配合提供银行及相关机构所需的付款资料。

2.双方约定的支付时间和支付比例按以下第（1）种方式执行。

（1）租金按月支付。在当期结算时，扣除现场实际发生的违约金和罚款、甲供材料费、农民工工资保证金等按合同约定应当扣除的款项后，以剩余款项作为当期结算，甲方在收到乙方开具的正式发票后，  15  日内向乙方支付当期结算金额的  80  %，剩余  20  %作为退场保证金，待租赁的机械设备安全退场后    日内无息支付。

（2）支付时间和支付比例为：     /                      。

3.款项支付至合同约定的乙方收款账户；如合同约定收款账户的银行账号变更时，乙方须在甲方付款前  7 日内书面通知甲方，且收款账户名称必须与合同乙方名称一致，若乙方未及时书面通知甲方，所造成的一切责任和损失由乙方自行承担。

# 4.甲方按照本合同约定以非现金方式支付后，即视为甲方已按约履行完毕付款义务，乙方不得再以兑付期限、兑付成本等任何理由向甲方主张逾期付款的违约责任。

# 第七条  双方权利义务

（1）甲方应当按照合同约定支付期限和方式向乙方付款。

（2）甲方负责为乙方施工机械设备进出场、维护作业、工作操作提供协助和便利。

# （3）乙方负责对乙方操作人员及现场负责人进行三级入场教育，并负责完成培训及安全技术交底，因乙方操作人员违规操作导致的事故，由乙方承担因此引起的全部责任和后果。

# （4）乙方应按合同约定提供机械设备，并为机械设备购买相应保险；确保提供设备状况良好，符合国家安全与环保标准，严禁提供国家明令淘汰或报废的设备。

# （5）乙方应提供机械设备有效的检验合格证明文件。属特种设备的，须提供法定检验机构出具的检验报告及合格证；属道路行驶车辆的，须提交行驶证、年检证明及保险凭证等运营证照复印件并加盖公章，报甲方存档备查。

# （6）乙方应确保依法享有设备出租权，确保设备未被抵押、查封，存续期限及有效使用期限满足租赁要求。设备专利技术须合法取得，不得侵害第三人权利，否则乙方承担全部责任及损失。

# （7）租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得将设备调离工地或向第三方提供服务。

# （8）若由乙方提供操作人员，乙方应为每台设备配备技术熟练、持有效操作证的操作人员，确定现场负责人，并对操作人员进行专门的培训教育和安全技术交底。

# （9）若由乙方提供操作人员，其须依法持有特种设备作业人员证、建筑施工特种作业操作资格证等完成本合同所必需的资质证照，且在有效期内，熟知设备性能及操作方法，具备实际操作能力。

# （10）若由乙方提供操作人员，其须遵守甲方现场规章制度，接受甲方安全管理，禁止违章操作、违反劳动纪律。甲方有权要求乙方更换不合格人员。

# （11）若由乙方提供操作人员，乙方须为其购买足额保险，并配合甲方完成大型机械设备使用登记备案。因未完成备案导致设备被查封的，乙方应赔偿甲方工期损失。

# （12）乙方须密切配合甲方施工生产，服从甲方施工安排，但有权拒绝甲方违章指挥和强令作业。

# （13）乙方须在甲方下达退场通知后无条件配合完成退场及善后工作，保护并移交已完工工程、材料和设备，按时撤出人员及设备，并自行承担人员、机械设备退场所需的全部费用。逾期未撤出的，甲方有权强行清退，相关费用及损失由乙方承担，甲方可从租金中扣除。

# （14）乙方须依法用工，对所提供人员、雇佣人承担劳动用工责任和义务，如因该等事宜引发纠纷和争议的，由乙方负责解决和处理。如因该等事宜导致甲方承担责任或垫付费用的，由乙方全额赔偿甲方，并承担因此引起的全部责任和后果。

# （15）其他约定事项：________/________________________________________________________________。

# （16）乙方须按甲方要求为可移动设备安装指定定位装置。

# 第八条  违约责任

1.甲方有权随时检查，对于无证、技术等级不高或不听从甲方调度人员指挥的操作人员，随时可要求乙方更换，乙方应在 1 天内无条件更换。乙方如违反约定的合同义务，乙方应按 1000 元／人/次承担违约金，甲方可以在租赁费中扣减，并有权解除合同。

2.乙方违反合同约定将租赁机械设备调离甲方工地范围或者向第三人提供服务的，向甲方支付 1000 元/次的违约金并承担甲方损失，且甲方有权解除合同。

3.乙方在合同终止或解除时，必须按甲方通知要求无条件组织人员、设备退场，并自行承担因此产生的费用。如乙方接到甲方退租通知书后不及时办理退租手续的，或甲方自行交还租赁物乙方拒不接受的，乙方应向甲方支付 元/天的违约金并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于甲方自行清退产生的一切费用、因占用场地导致甲方向第三方支付的费用等），且甲方在发出通知后次日，即不再继续计算租金，后续租赁物损坏、灭失等风险由乙方自行承担。

4.乙方承诺向甲方提交的所有资料（包括但不限于证照及资质资料、银行保函、发票等）均真实有效，如提供的材料虚假，乙方应向甲方承担违约金 1000 元/份；如因提供虚假资料造成甲方损失的，乙方全额赔偿，乙方法定代表人及委托代理人承担连带赔偿责任。

5.在合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得转让其在本合同项下的权利义务。若乙方未经甲方书面同意擅自转让其在本合同项下的权利义务及到期债权的，视为乙方违约，须向甲方承担转让债权金额 20 %的违约责任。同时，本合同中所涉及的债权，不得用于任何形式的担保。若乙方擅自转让或用于担保的，则该行为无效，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

6.确因甲方原因未能按合同约定向乙方支付款项的，双方约定对未按期支付款项按如下方式计算：

乙方同意给予甲方3个月的宽限期，甲方在宽限期后，仍逾期支付租金的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。违约金按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的租金，违约金最高不得超过本合同项下未支付结算价款（不含增值税）的 1 %。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

7.除本合同已有的约定外，若乙方发生下列任一违约行为，应承担由此产生的一切法律责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失及维权费用）；若该违约行为严重影响合同履约的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方的全部损失：

（1）提供的机械设备不符合合同约定及要求，或因未履行维修保养义务导致无法正常使用的；

（2）无正当理由迟延交付设备，或因乙方原因导致设备存在权属纠纷、涉及诉讼、被查封、扣押或发生抵押权人行使权利等情形，影响甲方正常使用的；

（3）违反本合同项下其他义务的。

8.若因乙方或其提供的操作人员原因导致发生安全事故（包括但不限于人身伤亡、机械损坏、火灾爆炸等），因此引发的全部民事赔偿责任、行政罚款及刑事责任均由乙方承担，如甲方已垫付或实际承担了的，则乙方按甲方已垫付或实际承担金额全额赔偿甲方。同时，该行为视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工损失、修复费用、对第三方的赔偿、律师费、诉讼费及鉴定费等）。

9.乙方同意和认可，本合同下应由乙方向甲方承担和支付的违约金、赔偿金等，甲方有权在应付未付乙方的款项中直接扣除，而无需另行征得乙方同意，唯有义务在扣除前书面告知乙方扣除原因、项目、金额等即可。

10.其他违约事项:        /                                。

# 第九条  保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

# 第十条  不可抗力

1.由于战争、地震等不可抗力原因而不能履行合同的一方不承担违约责任，但应在具备条件的第一时间通知对方并采取有效措施防止损失的扩大。因不可抗拒力造成的损失，双方各自承担。

2.由于一方怠于履行通知及其他义务而导致另一方损失增加，增加部分由怠于履行义务一方承担。

# 第十一条  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，任何一方均可向甲方住所地/合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十二条  合同生效、合同的终止与解除

1.本合同应在双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人公章或合同专用章后生效。

2.当合同各方完成了合同中规定的责任和义务，合同终止。

3.一方迟延履行或者有其他违约行为致使不能实现合同约定，守约方有权解除合同，自合同解除通知对方之日起合同解除。

4.若合同双方协商同意，合同可以在任何条件下终止与解除。

5.合同终止与解除后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密义务，双方未履行完毕的义务不因合同的终止与解除而丧失或减损，负有义务一方仍应如约履行。

# 第十三条  其他

1.在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的3日内通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

2.甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

3.本合同未尽事宜，双方可另外协商签订补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，每份具有同等法律效力。

附件：营业执照、法定代表人身份证、委托代理时提供委托书、法定代表人和委托代理人身份证明复印件等

| 甲 方 单位名称（章）：云南署舜建筑有限公司 单位地址： 法定代表人: 委托代理人： 经办人： | 乙 方 单位名称（章）：盘龙区伟耀建筑劳务部 单位地址： 法定代表人: 委托代理人： 经办人： |
| --- | --- |